DUOC UC  |  PROYECTO APT CAPSTONE

# Impediment Log Todo Freak Store

Registro y seguimiento de obstáculos del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma Digital Todo Freak Store |
| Cliente | Todo Freak Store |
| Contraparte | César |
| Equipo | Martín Jara, Gustavo Góngora y Miguel Astorga |
| Fecha de emisión | 21 de septiembre de 2026 |
| Versión | 1.1 · Actualización 29/09/2026 |

# 1 Propósito del registro

Este registro conserva los obstáculos reportados por el equipo y su seguimiento al cierre del Sprint 2 e inicio del Sprint 3. Se distinguen impedimentos confirmados, dependencias y asuntos por validar. Los pendientes de validación no se cuentan como bloqueos activos. Gustavo coordina el seguimiento; el responsable de cada acción confirma su resolución.

# 2 Criterios de uso

Registrar el impedimento apenas afecte una historia, integración, validación o entrega.

Describir el efecto observable y evitar explicaciones vagas.

Asignar un responsable de gestionar la solución, aunque no sea quien originó el problema.

Escalar a César o al docente cuando la resolución dependa de una decisión externa.

Cerrar el registro solamente cuando el obstáculo deje de afectar al equipo.

Relacionar con el Burndown únicamente los efectos comprobados; no atribuir toda desviación a un impedimento.

# 3 Registro y seguimiento

| ID | Detección | Sprint | Impedimento | Impacto | Prioridad | Responsable | Acción | Fecha objetivo | Estado | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | 02-09-2026 | Sprint 1 | Diferencias entre develop y feature/rf01-autenticacion. | Riesgo de duplicar o perder cambios. | Alta | Martín | Crear tag, actualizar develop, resolver conflictos y probar. | 03-09-2026 | Resuelto confirmado | 03-09-2026 |
| IMP-002 | 03-09-2026 | Sprint 1 | Conflicto de integración en globals.css. | Impedía completar el merge del frontend. | Alta | Martín | Resolver estilos manualmente y ejecutar pruebas. | 03-09-2026 | Resuelto confirmado | 03-09-2026 |
| IMP-003 | 04-09-2026 | Sprint 1 | Dependencia nativa lightningcss incompatible. | El frontend no iniciaba correctamente en Windows. | Alta | Martín | Instalar binding compatible y reinstalar dependencias. | 05-09-2026 | Resuelto confirmado | 05-09-2026 |
| IMP-004 | 05-09-2026 | Sprint 1 | Incompatibilidad de Node reportada en borrador. | Solución confirmada por el equipo. | No aplica | Martín | Cierre confirmado por el equipo. | — | Resuelto | 16-09-2026 |
| IMP-005 | 21-09-2026 | Sprint 3 / HU-12 | Elección de proveedor de pago. | Webpay elegido; sandbox disponible para pruebas. | No aplica | César / equipo | Continuar pruebas sandbox; formalización prevista para Sprint 5. | Sprint 5 | Resuelto | 28-09-2026 |
| IMP-006 | Revisión previa a Sprint 4 | Torneos / HU-14 a HU-18 | Definir el cupo máximo al acercarse el sprint del módulo de torneos. | La capacidad se acordará al planificar el trabajo de torneos. | Planificada | Gustavo (seguimiento) | Revisar la matriz y confirmar el cupo con César en la planificación de Sprint 4. | Inicio Sprint 4 | Programado | Revisar al acercarse Sprint 4 |
| IMP-007 | Sprint 3 | Inventario | No existe planilla; el registro parte de cero y requiere desarrollar el módulo de inventario. | Sin el módulo no se podrá administrar el inventario de productos. | Alta | Equipo de desarrollo | Diseñar y desarrollar el módulo de inventario partiendo desde cero. | 12-10-2026 | Planificado Sprint 3 | Abierto |
| IMP-008 | Sprint 3 | Catálogo / inventario | Las imágenes se obtendrán sobre la marcha mediante fotografías propias e imágenes oficiales de internet. | Se deben reunir imágenes válidas para completar el catálogo. | Media | Equipo de desarrollo | Tomar fotografías de productos y usar imágenes oficiales cuando estén disponibles. | 12-10-2026 | Planificado Sprint 3 | Abierto |
| IMP-009 | Seguimiento | HU-07 / WhatsApp | César debe gestionar un número dedicado; hoy dispone solo de su número y dispositivo personales. | La atención del WhatsApp comercial requiere un número dedicado. | Media | César (gestión); Gustavo (seguimiento) | Gestionar un número y dispositivo separados para el negocio; verificar el número antes de integrar. | Próxima Daily | En gestión | Abierto |
| IMP-010 | Consulta 29/09 | HU-11 | César debe conversar con Starken sobre despacho. | Falta definir las condiciones para configurar opciones de entrega. | Media | Gustavo (seguimiento) | Dar seguimiento a César y registrar las condiciones acordadas con Starken. | 12-10-2026 (fin Sprint 3) | En seguimiento | Abierto |

Fechas de cierre confirmadas por el equipo: IMP-004 el 16/09/2026 e IMP-005 el 28/09/2026. IMP-001 a IMP-003 conservan sus fechas originales. IMP-006 se revisará al acercarse Sprint 4; IMP-007, IMP-008 e IMP-010 tienen como horizonte el cierre de Sprint 3.

# 4 Seguimiento e indicadores

| Indicador | Cálculo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Impedimentos abiertos | Solo bloqueos confirmados sin resolver | Excluir dependencias y asuntos por validar. |
| Impedimentos vencidos | Bloqueos confirmados abiertos con fecha objetivo vencida | No calcular si la fecha no está acordada. |
| Porcentaje resuelto | Resueltos / impedimentos confirmados × 100 | No calcular mientras falte validar la clasificación. |
| Tiempo promedio de resolución | Promedio de días entre detección y resolución verificadas | Excluir registros sin fechas verificadas. |
| Prioridad | Alta: bloquea trabajo actual; media: limita avance; baja: impacto menor | Asignar según impacto real, no automáticamente. |

# 5 Flujo de revisión

1. Revisar impedimentos abiertos al comenzar la Daily.

2. Confirmar si la acción y el responsable siguen siendo adecuados.

3. Actualizar estado, fecha objetivo y observaciones.

4. Escalar los bloqueos externos o vencidos.

5. Cerrar el registro y documentar la solución aplicada.

6. Revisar los efectos reales sobre el trabajo y registrar mejoras en la retrospectiva; comunicar en la Review los impactos relevantes para el producto.

# 6 Firmas de revisión

| Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| César | Product Owner | ____ / ____ / 2026 | ________________ |
| Martín Jara | Developer | ____ / ____ / 2026 | ________________ |
| Gustavo Góngora | Scrum Master y Developer | ____ / ____ / 2026 | ________________ |
| Miguel Astorga | Developer | ____ / ____ / 2026 | ________________ |

# 7 Acuerdos y decisiones de seguimiento

Actualización preparada el 29/09/2026 con la información confirmada por Gustavo y el equipo.

Webpay: proveedor seleccionado y sandbox disponible para pruebas. Las pruebas pueden avanzar; la formalización está prevista para Sprint 5.

Inventario (IMP-007): no existe planilla; el registro comenzará desde cero. El equipo desarrollará el módulo de inventario durante Sprint 3.

Torneos (IMP-006): la decisión sobre cupos se tomará al acercarse Sprint 4, que corresponde al módulo de torneos según la matriz. Gustavo revisará la planificación y hará seguimiento con César.

Cancelaciones: según el acuerdo comunicado, no se devuelve dinero por inasistencia sin aviso. César y el cliente pueden acordar aplicar el pago a otro torneo.

Asistencia: validar el QR con lector e identificar al jugador por nombre y apellido.

Imágenes (IMP-008): durante Sprint 3 se reunirán sobre la marcha mediante fotografías propias e imágenes oficiales de internet.

Sprint 2: HU-08 (registro/login), HU-09 (recuperación) y HU-10 (carrito) se reportan en orden y sin bloqueos. HU-11 conserva seguimiento para definir con Starken las condiciones de despacho, con plazo al cierre de Sprint 3 (12/10/2026).

WhatsApp (IMP-009): César gestionará un número dedicado para el negocio; actualmente cuenta solo con su número y dispositivo personales. Gustavo dará seguimiento.