INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

AUTOEVALUACIÓN – DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

FASE 1

Todo Freak Store

Asignatura: PTY4614 – Capstone
Carrera: Ingeniería Informática
Estudiante: Miguel Oscar Astorga Diaz
Año académico: 2026

# 1.Abstract

## 1.1 Resumen en español

El proyecto "Todo Freak Store Web" consiste en el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para resolver las necesidades digitales y administrativas de una tienda local. El sistema centraliza las operaciones de comercio electrónico, la gestión del punto de venta (POS) y las inscripciones a torneos para evitar la sobreventa de cupos. Al reemplazar el seguimiento manual en Excel por un backend unificado y procesos automatizados, este proyecto entrega una solución altamente escalable que se alinea estrictamente con los estándares modernos de la ingeniería de software.

## 1.2 Abstract in English

The "Todo Freak Store Web" project consists of the development of a comprehensive web platform designed to solve the digital and administrative needs of a local store. The system centralizes e-commerce operations, point of sale (POS) management, and tournament registrations to prevent overselling. By replacing manual Excel tracking with a unified backend and automated processes, this project delivers a highly scalable solution that strictly aligns with modern software engineering standards.

# 2. Descripción de proyecto APT

El proyecto es una plataforma digital integral para Todo Freak Store que contempla catálogo de comercio electrónico, gestión de torneos y un panel administrativo (Backoffice). Su relevancia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en la aplicación práctica del desarrollo full-stack para digitalizar procesos de negocio reales, eliminando la dependencia de planillas Excel y resolviendo problemas críticos como la sobreventa de cupos en eventos.

# 3. Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

De acuerdo con el documento Mapa Transferencia Académica.pdf, el proyecto aplica directamente las siguientes competencias de la carrera:

- Construir modelos de datos (MDY1131, MDY2131, MDY3131): Aplicado en el diseño relacional y las consultas necesarias para el CRUD de inventario, ventas y torneos.

- Desarrollo de Software (PGY3121 Programación Web): Utilizado para la construcción completa de la tienda pública, carrito de compras y backoffice.

- Implementar soluciones sistémicas (ASY5131 Integración de Plataformas): Requerido para integrar la pasarela de pagos (Webpay/Mercado Pago) y los servicios de correo automático.

- Gestionar proyectos informáticos (GPY6111, GPY7111): Reflejado en la planificación de los Sprints, administración de riesgos y gestión del Backlog del proyecto.

# 4. Relación del proyecto con intereses profesionales

Basado en el Mapa Transferencia Académica.pdf, el proyecto refleja un fuerte interés profesional en las áreas de Desarrollo de Software de Escritorio y Web (PGY2121, PGY3121) y la Integración de Plataformas (ASY5131). Estas áreas se conectan directamente con la motivación de construir arquitecturas full-stack modernas y automatizar flujos de trabajo (como notificaciones por correo y cobros en línea) para entregar un producto tecnológico robusto y directamente utilizable por el cliente.

# 5. Argumento de factibilidad

El proyecto es completamente factible de realizarse en el tiempo asignado porque el trabajo se ha estructurado en 8 Sprints de entrega de valor, más un Sprint 0 de preparación técnica. Este plan se distribuye a lo largo de 15 semanas exactas, lo que asegura que el desarrollo esté finalizado para el 4 de diciembre de 2026, cumpliendo así con el plazo límite del 7 de diciembre impuesto por la asignatura. A nivel de materiales e infraestructura, el proyecto se desplegará completamente en la nube, lo que garantiza alta disponibilidad y escalabilidad sin depender de configuraciones de hardware on-premise. Para manejar los factores externos y posibles dificultades, como bloqueos en la integración con pasarelas de pago o caídas de servicios externos, se aplica un modelo de evaluación de gestión de riesgos utilizando una escala numérica del 1 al 5. Los riesgos calificados con niveles altos (4 o 5) se abordan tempranamente; por ejemplo, la integración crítica de Webpay/Mercado Pago se aisló estratégicamente en el Sprint 3, lo que otorga un amplio margen de maniobra en las semanas posteriores para resolver contingencias sin retrasar la fecha de entrega final.

# 6. Objetivos claros y coherentes

- Objetivo General: Desarrollar e implementar una plataforma web transaccional y administrativa para Todo Freak Store que centralice ventas online, operaciones presenciales (POS) y gestión de torneos.

- Objetivos Específicos:

  - Construir una tienda pública online responsiva con catálogo visual, filtros y carrito de compras.

  - Implementar un sistema de inscripción a torneos con control de concurrencia para evitar la sobreventa de cupos.

  - Desarrollar un módulo administrativo (Backoffice) que reemplace el uso de Excel en el control de inventario y caja.

# 7. Propuesta metodológica

El proyecto se regirá bajo la metodología ágil Scrum. Se trabajará con Sprints de duración variable (entre 1 y 4 semanas dependiendo de la complejidad técnica de la épica). La estimación de esfuerzo de cada Historia de Usuario se realizará utilizando la secuencia de Fibonacci, enfocando cada entrega en generar software que el cliente pueda poner en producción si lo desea.

# 8. Plan de trabajo para el proyecto APT

El plan de trabajo considera recursos de desarrollo ágil (humanos, técnicos y metodológicos) y se estructura en fases a lo largo de 15 semanas. Se cuenta con un equipo de tres desarrolladores trabajando bajo el marco Scrum, apoyado por repositorios en la nube y herramientas de control de versiones. Como facilitadores principales, destaca la constante disponibilidad del cliente para participar en las reuniones de validación estipuladas para los días lunes, lo que agiliza la toma de decisiones y el feedback. Entre los obstaculizadores identificados se encuentran la complejidad técnica de las integraciones de terceros (pasarelas de pago y envío de correos automatizados) y la dependencia inicial de migrar los datos desde los Excel del cliente al nuevo sistema.

- Sprint 0 (1 semana): Preparación técnica, modelo de datos (DER) y setup inicial de los entornos.

- Sprint 1 (2 semanas): Desarrollo de la Tienda Pública Online para exhibir el catálogo.

- Sprint 2 (2 semanas): Implementación de cuenta de usuario y carrito de compras.

- Sprint 3 (2 semanas): Integración de pasarelas de pago online y Punto de Venta local (POS).

- Sprint 4 (2 semanas): Desarrollo del módulo de torneos sin sobreventa y generación de códigos QR.

- Sprint 5 (3 semanas): Desarrollo del Backoffice (CRUD de inventario, finanzas y roles).

- Sprint 6 (1 semana): Implementación del perfil del cliente y administración de contenido del sitio.

- Sprint 7 (1 semana): Integración de reportes ejecutivos mediante Inteligencia Artificial / BI.

- Sprint 8 (1 semana): Pruebas de calidad, endurecimiento técnico y configuración de dominio propio.

# 9. Propuesta de evidencias

Para dar cuenta del logro de las actividades, se presentarán las siguientes evidencias físicas y lógicas:

- Incrementos de software funcional: Despliegues en internet (frontend y backend) ejecutados y demostrables al cierre de cada Sprint.

- Gestión del Backlog: Tablero de Trello actualizado con las Historias de Usuario (HU), tareas técnicas y Enablers técnicos (ENB).

- Aseguramiento de Calidad: Reportes de pruebas automatizadas ejecutadas sobre los flujos críticos (stock, pagos y torneos).

# 10. Conclusiones individuales

In conclusion, the definition and planning phase of this project ensures a solid foundation for addressing Todo Freak Store's technological needs. By aligning the client's business logic with agile methodologies and specific academic competencies, the project guarantees a realistic and structured development cycle. This comprehensive approach minimizes technical risks and guarantees the delivery of a fully functional software product within the academic timeframe.

# 11. Reflexión

Carrying out this project represents a significant step in my professional growth as a Computer Engineer. Applying theoretical concepts such as data modeling and web programming into a real world scenario challenges me to solve complex problems like concurrency in tournament registrations and external payment integrations. Furthermore, organizing the workload through Scrum methodology greatly enhances my project management and teamwork skills, properly preparing me for the modern IT industry.

# 12.Referencias

Duoc UC. (2026). Mapa Transferencia Académica - Ingeniería en Informática. Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Instituto Profesional Duoc UC.